АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2012			№ 6			с. Приволжское

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Ремонт и содержание

дорожно-уличной сети Приволжского

муниципального образования

Ровенского муниципального района на 2012 год»

В целях улучшения состояния дорожной сети, обеспечения благоустройства территории Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, руководствуясь Уставом Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание дорожно-уличной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2012 год» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Приволжского муниципального

образования Ровенского муниципального

района Саратовской области					Г.В. Пучкова

Приложение

к постановлению администрации Приволжского

муниципального образования

Ровенского муниципального района Саратовской области

от 16.01.2012г. № 6

Муниципальная

целевая программа «Ремонт и содержание

дорожной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2012 год»

Паспорт

муниципальной

целевой программы «Ремонт и содержание

дорожной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2012 год»

| Наименование Программы | -Муниципальная целевая Программа "Ремонт и содержание дорожно-уличной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2012 год" |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | -Основной целью Программы является содействие экономическому росту Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач: -содержание и ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом; -сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом; -обеспечение круглогодичного транспортного сообщения; -сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), -снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. |
| Важнейшие целевые показатели | - Обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами; -обеспечение качественного содержания дорог в черте Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района; -сокращение числа ДТП, связанных с дорожными условиями; -улучшение экологического состояния Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района. |
| Срок и этапы реализации Программы | -2012 год, два квартала (второй и третий квартал); |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | -администрация Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования | - 2 млн. рублей, из областного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение технических требований в части технических параметров и безопасности движения -улучшение обслуживания транспортных направлений; -сокращение шумового воздействия; -сокращение количества ДТП. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Текущий контроль осуществляется администрацией Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района. |

1. Основные цели и задачи Программы,

сроки реализации Программы

Автомобильные дороги Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района в большинстве не отвечают нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие подземных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. При разработке графиков работ по ремонту дорог учитываются заявки владельцев коммуникаций на вскрышные работы.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений окажет существенное воздействие на улучшение инфраструктуры Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в программе. Программа определяет этапы в ремонте и содержании существующей сети дорог, соответствующей задачам социально-экономического развития муниципального образования на предстоящий период на основе накопленного опыта управления дорожным хозяйством, предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры муниципального образования.

Принятие Программы и увеличение объемов работ по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети окажет благоприятное воздействие на все хозяйство Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Главной целью Программы является содействие экономическому росту муниципального образования, а также повышению уровня жизни населения за счет совершенствования дорожной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно отнести следующее:

-сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

-сокращение шумового воздействия;

-удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении дорожных работ, носящих временный или сезонный характер, а также работ по выполнению федеральных и региональных целевых программ социально-экономического развития.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

-содержание и ремонт дорожной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;

-сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

-обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

-сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, Программа позволит:

-улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей дорожной сети;

-повысить безопасность дорожного движения.

Реализация Программы планируется в период на 2012 год.

2. Система программных мероприятий

Программой предусматриваются работы по содержанию и ремонту дорог.

Работы по содержанию и ремонту дорог муниципального образования должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Организационные мероприятия программы по ремонту и содержанию дорог включают в себя следующие этапы:

1.Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ. Ответственный исполнитель- Администрация Приволжского МО, сроки реализации- июнь 2012г.

2.Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение сметной стоимости объектов. Ответственный исполнитель- Ответственный исполнитель- Подрядчик (по согласованию), сроки реализации- июнь 2012г.

3.Конкурсный отбор (проведение открытого аукциона в электронной форме) подрядной организации. Ответственный исполнитель- Администрация Приволжского МО, сроки реализации- июнь 2012г.

4.Заключение договора (контракта) на выполнение работ. Ответственный исполнитель- Администрация Приволжского МО, Подрядчик (по согласованию),  сроки реализации- июль 2012г.

Приоритетным направлением Программы является содержание и ремонт дорожной сети и инженерных сооружений

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

После принятия Программы администрации Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Программа становится обязательным к исполнению документом.

Предложения об изменении положений программы вводятся в действие постановлениями администрации Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

В роли заказчика выступает орган местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ:

-обеспечение надлежащего содержания, ремонта дорожной сети и обеспечение безопасности движения транспорта в течение года;

-привлечение подрядных организаций на условиях конкурсов.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с другими организациями муниципального образования, обслуживающими объекты инфраструктуры, транспорта, водопроводных, системы отопления и других.

4. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль осуществляет администрация Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Отчет о ходе исполнения Программы представляется в администрацию Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Отчеты об исполнении Программы утверждаются администрацией Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами в конце года анализируются качественные и количественные результаты выполнения Программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1.Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы до 10% в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкости выполнения дорожных работ);

2.Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий;

3.Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду;

4.Внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

5.Показатели содержания и ремонта дорог.

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный ремонт и содержание дорожной сети будет способствовать развитию инфраструктуры муниципального образования, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни.

Выделяемые денежные средства

на ремонт и содержание дорог Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района

| Наименование МО | сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| II квартал |  |  |  |
| Приволжское МО | 1000,0 | Областной бюджет | Администрация |
| III квартал |  |  |  |
| Приволжское МО | 1000,0 | Областной бюджет | Администрация |
| ИТОГО: | 2000,0 |  |  |

Кроме того планируется предусмотреть из средств местного бюджета денежные средства в размере 20 000 рублей на изготовление проектно-сметной документации.

Планируемые мероприятия по ремонту (строительству дороги на ул. Коммунистическая, с. Приволжское, Ровенский района, Саратовская область)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 грунта | 0,429 |
| 2 | ТЕР01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 грунта | 0,429 |
| 3 | ТЕР01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 грунта | 0,036 |
| 4 | ТЕР01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м3 грунта | 0,036 |
| 5 | ТЕР01-01-012-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 грунта | 0,429 |
| 6 | ФСЦП310-3012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 тонна | 643,1 |
| 7 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,48 |
| 8 | ТЕР01-02-002-03 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,287 |
| 9 | ТЕР01-02-002-06 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9); ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,287 |
| 10 | ТЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных 30 550,80 = 30 550,80 + 189 x (146,00 - 146,00) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | 1,3 |
| З | 1. ТСЦ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 245,7 |
| 11 | ТЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных 34 641,66 = 34 641,66 + 15 x (180,00 - 180,00) + 189 x (146,00 - 146,00) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | 1,3 |
| З | 1. ТСЦ-408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 19,5 |
| З | 3. ТСЦ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 245,7 |
| 12 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 2 064,07 = 2 064,07 + 12,6 x (146,00 - 146,00) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | -1,3 |
| З | 1. ТСЦ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 63 -81,9 |
| 13 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 34 388,38 = 34 388,38 + 15 x (180,00 - 180,00) + 189 x (146,00 - 146,00) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | 0,18 |
| З | 1. ТСЦ-408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 2,7 |
| З | 3. ТСЦ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 34,02 |
| 14 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 2 064,07 = 2 064,07 + 12,6 x (146,00 - 146,00) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | 0,18 |
| З | 1. ТСЦ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 63 11,34 |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 1 784,68 = 1 576,21 + 1,03 x (1 690,00 - 1 487,60) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 1,04 |
| З | 1. ТСЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 1,03 1,071 |
| 16 | ТЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона 3 863,60 = 50 828,60 - 101 x 465,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси | 0,98 |
| 17 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 98,98 |
| 18 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 2 857,23 = 53 396,42 - 96,6 x 523,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 1,48 |
| 19 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 143 |
| 20 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 6,97 = 6 337,45 - 12,1 x 523,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Новый коэффициент ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 1,48 |
| 21 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 35,82 |