АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2012г.			№ 7				с. Приволжское

Об утверждении комплексной программы

модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Приволжского МО

Ровенского МР на 2012-2014 г.г.

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить  Муниципальную Целевую  программу «Комплексная программа модернизации и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Приволжского МО Ровенского МР на 2012-2014 г.г.

2.Настоящее постановление вступает в силу  со дня  его обнародования.

3.Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования. г.

4.Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приволжского МО

Ровенского МР

Саратовской области						Г.В. Пучкова

Приложение № 1 к постановлению № 7 от 25.01.2012г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА »

НА 2012-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2012-2014 г.г.» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы |  | Администрация Приволжского муниципального образования. |
| Основание разработки Программы |  | Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Глава Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители Программы |  | Специалисты администрации Приволжского МО |
| Основной разработчик Программы |  | Глава Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области |
| Цель и задачи Программы |  | целью Программы является обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Задачами Программы являются: - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу; - развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса; - повышение уровня газификации населённых пунктов; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий; - информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - реконструкция водопроводных сетей Приволжского МО. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |  | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации; - уровень газификации жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования; - доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Приволжского МО Ровенского района, требующих капитального ремонта; - снижение кредиторской задолженности населения, организаций ЖКХ с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; - снижение дебиторской задолженности населения, организаций ЖКХ с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; |
| Срок реализации Программы |  | 2012-2014 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Финансирования в бюджете Приволжского муниципального образования не имеется |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | -Увеличение темпов роста нового строительства -Создание комфортных условий проживание, повышение уровня, качества жизни. -Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; -Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды; -Развитие электрических сетей : -обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией; -уменьшение потерь при передаче электроэнергии; -снижение затрат на обслуживание сетей; -обеспечение электрической энергией объектов нового строительства ; -Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; -обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; -снижение уровня потерь воды; -реконструкция, модернизация систем водоснабжения; -строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных загрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта |
| Ответственные лица для контактов |  | Глава Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области, тел. (84596) 41-211 |

I. Содержание проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми.  От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

-2 котельных;

-30 м тепловых сетей,

-   Информация  о протяженности водопровода Приволжского муниципального образования:

Всего по с. Яблоновка 2970 м

Всего по с.Приволжское 5660 м.

-            километров газовых сетей.

Протяженность газопровода составляет:

с. Приволжское:

межпоселковые - 0,868 км

внутрипоселковые - 18, 207 км

с. Яблоновка:

межпоселковые 0,302 км

внутрипоселковые 6,890 км

На 01.02.2011г.: общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании составляет  44,36 кв.м., из них 3,33 кв.м. муниципальный жилищный фонд, кв.м многоквартирного жилищного фонда- 27750 кв.м, не обслуживаемого специализированной организацией.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 5,86 тыс.кв.м;

- канализацией – 5,058 тыс.кв.м

- центральным отоплением – 0

- газом – 40,14 тыс.кв.м;

- горячим водоснабжением – 0

Число проживающих - 2 119 чел.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ муниципального образования показывает, что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет более 80 процентов;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

-  сложное  состояние  ЖКХ- отсутствие его в экономической жизни Приволжского муниципального образования.

- отсутствие на территории муниципального образования канализационных очистных сооружений.

Озабоченность  вызывает состояние уличной водопроводной сети в муниципальном районе, износ составляет 90%.

Для реконструкции водопроводной сети с. Приволжское необходима проектно сметная доукментация.

При разработке проектной документации реконструкции водопроводной сети, необходимо предусмотреть следующее:

1. Улица Советская

1.1. Протяженность водопровода от дома №2 до дома №87, L=960м.

1.2. Количество- 154 дома.

1.3. При прокладке водопровода прохождение под асфальтным покрытием дорожного полотна предусмотреть скрытым способом.

1.4. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с центральным водопроводом.

1.5. Необходимо предусмотреть устройство  колодца для подключения школы и дома культуры  (с обязательным подключением), площадь школы 4200м2, два этажа.

1.6. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения здания поселковой администрации  (с обязательным подключением).

1.7. Необходимо предусмотреть установку водоразборных колонок у домов №5,13,23,39,78,81,100.

1.8. Необходимо предусмотреть устройство  сбросного колодца с запорной арматурой возле дома№87, колодец должен быть мокрого типа.

1.9. Используемый материал: цельная рулонная полиэтиленовая труба.

2. Улица Коммунистическая

2.1 Протяженность водопровода от дома №2 до дома №87, L=1050м.

2.2. Количество- 203 дома.

2.3. При прокладке водопровода прохождение под асфальтным покрытием дорожного полотна предусмотреть скрытым способом.

2.4. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения в центральный водопровод возле дома №29.

2.5. Необходимо предусмотреть устройство  колодца для подключения начальной школы (с обязательным подключением).

2.6. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения школы-интерната (с обязательным подключением), площадь школы      3834,6 м2, два этажа.

2.7. Необходимо предусмотреть установку водоразборных колонок возле домов № 5,15,25,35,58,76,90,98.108.

2.8. Используемый материал:  цельная рулонная полиэтиленовая труба.

3. Улица Трункина

3.1.Протяженность  водопровода от дома №1 до дома №43,  L=1100м.

Количество-78 домов.

3.2. При прокладке водопровода прохождение под асфальтным покрытием дорожного полотна предусмотреть скрытым способом.

3.3. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с центральным водопроводом возле дома №1.

3.4. Необходимо предусмотреть  установку водоразборных колонок возле домов №5,13,19,29,35,39.

3.5. Используемый материал: цельная рулонная полиэтиленовая труба.

4. Улица Красноармейская

4.1. Протяженность водопровода от дома №1 до дома №101 L=1100 м.

4.2. Количество- 197 домов.

4.3 При прокладке водопровода прохождение под асфальтным покрытием дорожного полотна предусмотреть скрытым способом.

4.4. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с центральным водопроводом

4.5. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения  16 квартирного дома по улице Красноармейская 54с центральным водопроводом (с обязательным подключением).

4.6. Необходимо предусмотреть установку водозаборных колонок у домов №9,19, 24, 37, 47, 54, 69, 79, 85, 91.

4.7. Используемые материалы: цельная рулонная полиэтиленовая труба.

5. Улица Первомайская

5.1. Протяженность водопровода от дома №1 до дома №81, L = 1600м.

5.2. Количество – 147 домов.

5.3. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с центральным водопроводом.

5.4. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения: детского сада на 140 мест (двухэтажный) и амбулатории (с обязательным подключением к водопроводу).

5.5. Необходимо предусмотреть установку водозаборных колонок у домов №3, 12, 39, 45, 64, 77.

5.6. Используемые материалы: цельная рулонная полиэтиленовая труба.

5.7. Необходимо предусмотреть устройство гребенки , для закольцовки  водопроводных сетей следующих улиц:  Красноармейская,  Коммунистическая, Советская, с установкой запорной арматуры  на каждом участке водопроводной сети.

5.8. Необходимо предусмотреть установку водонапорной башни, объем расчетный.

6. Улица Молодежная

6.1. Протяженность водопровода от дома №15 до дома №25 L = 320м.

6.2. Количество – 10 домов.

6.3. При прокладке водопровода прохождение под асфальтным покрытием дорожного полотна предусмотреть скрытым способом.

6.4. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с  центральным водопроводом по улице Трункина №2.

6.5. Необходимо предусмотреть установку водозаборных колонок у домов №17, 23.

6.6. Используемые материалы: цельная рулонная полиэтиленовая труба.

7. Поселок Молодежный

7.1. Протяженность водопровода от дома №1 до дома №13, L=500 м.

7.2. Количество-13 домов.

7.3. При прокладке водопровода прохождение под асфальтным покрытием дорожного полотна предусмотреть скрытым способом.

7.4. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с центральным водопроводом.

7.5. Необходимо предусмотреть установку водозаборных колонок у домов №5,11.

7.6. Используемый материал : цельная рулонная полиэтиленовая труба.

8. Переулок Хлебный

8.1. Протяженность водопровода от дома №5 до дома №7, L=300м.

8.2. Количество- 4 дома.

8.3. Необходимо предусмотреть устройство колодца для подключения с центральным водопроводом.

8.4. Необходимо предусмотреть установку водозаборных колонок возле домов №2,7.

8.5. Используемый материал: цельная рулонная полиэтиленовая труба.

8.6. Необходимо предусмотреть установку новой водонапорной башни  в замен старой, объем башни расчетный.

8.7. Необходимо предусмотреть прокладку новой линии водопровода с установкой в конечной точке водопровода водоразборной колонки,  протяженность водопровода от пер. Хлебный до больницы.   L=500м.

9.  Дополнительные условия                                                                                                                     9.1. Вывоз лишнего грунта предусмотреть на расстояние до 5 км.                                                                                                                                                 9.2. Давление в сети должно соответствовать  (2.5- 3 кг/см2).

9.3. При разработке рабочего проекта просим учесть, что карьера песчаного грунта в районе нет, в связи с этим устройство основания под полиэтиленовые трубы предусмотреть песком.

9.4. На основании санитарно-эпидемиологического заключения                                                                              № 64.01.04.000.М.000576.05.08 от 20.05.2008 г., вода в действующем водопроводе соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1110-02.

9.5. Необходимо предусмотреть в местах соединений водопровода установку запорной арматуры.

9.6. Необходимо предусмотреть соединение колодцев с самоизливающейся скважиной и устройством сбросного колодца мокрого типа.

Всего по с. Яблоновка 2970 м водопровода.

из них водопровод с металлической трубой -1370 м

с пластмассовой трубой 1500 м

| 1 | Ул. Новая | 610 м | Пластмассовая труба диаметр 100 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ул. Рабочая | 780 м | Пластмассовая труба диаметр 63 | - |
| 3 | Ул. Коммунистическая | 620 м | - | Металлическая труба |
| 4 | Ул. Почтовая | 860 м | 110 м Пластмассовая труба диаметр 57 | 750 м Металлическая труба |
|  | ИТОГО по с. Яблоновка | 2870 | 1500 | 1370 |

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение  затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ других регионов России и международного опыта  повышения эффективности  работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета;

- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий муниципального образования;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

В результате проведённого анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из областного бюджета на начальной стадии её реализации  предполагается направить усилия на  устранение следующих слабых сторон и  ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство         жилищно-коммунальных услуг;

- низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента  износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- снижение рисков вложения средств в отрасль ЖКХ частными инвесторами;

II. Цель и задачи Программы

Цель и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района  на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Жилищного кодекса Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,  утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Целью Программы является обеспечение к 2014 году собственников помещений в многоквартирных домах  коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для реализации цели Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

- развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу;

- развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно - коммунальных услуг;

- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;

- повышение уровня газификации  населённых пунктов;

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ.

Для обеспечения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов необходимо проведение следующих мероприятий:

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития, направленных на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

- обеспечение регламентации взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций и собственников помещений в многоквартирном доме в целях повышения ответственности сторон за обеспечение совокупной надежности, эффективности и качества коммунальных ресурсов и услуг;

- создание системы существенного повышения финансовой устойчивости управляющих компаний, а также повышения ответственности собственников многоквартирных домов за своевременную оплату коммунальных ресурсов.

С целью обеспечения доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг необходимо проведение следующих мероприятий:

- регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их оплате;

- регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций по заключению договора ресурсоснабжения при различных формах организации управления многоквартирным домом в целях обеспечения нормативных показателей качества коммунальных услуг;

- стимулирование конкуренции управляющих организаций.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требованиям энергоэффективности, экологичности, а также условиям проживания отдельных категорий граждан (многодетных семей, престарелых, инвалидов и т.д.);

- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;

- создание условий для устойчивого развития отрасли, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на начало 2012 года | Значение показателя на конец 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 80,0 | 60,0 |
| 2. | Уровень газификации жилищного фонда | % | 80,0 | 85,5 |
| 3. | Увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса | % | 100 | 100 |
| 4. | Увеличение доли организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | % | 100 | 100 |
| 5. | Доля обоснованных жалоб граждан по вопросам предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме в общем количестве жалоб, поступивших в администрацию Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района | % | 0 | 0 |
| 6. | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, требующих капитального ремонта, нарастающим итогом | % | 0 | 18,9 |
| 7. | Снижение задолженности населения, организаций по сравнению с базовым 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги | % | - | 15,0 |
| 8. | Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по Приволжскому муниципальному образованию в размере не менее | % | 81,5 | 93,0 |

IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района  на объектах  муниципальной собственности.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

-  подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки  по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

-  взаимодействие с органами государственной власти  Саратовской области  при предоставлении  субсидий из областного бюджета бюджету Приволжского муниципального образования Ровенского района на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем теплоснабжения и газоснабжения.

Исполнители Программы –  участвуют в реализации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2012-2014 годы:

– управление финансов - в части  учета  соответствующих ассигнований при формировании проектов решения Совета Приволжского муниципального образования  о принятии бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период, а также методологического сопровождения при разработке  механизмов финансирования отдельных мероприятий Программы.

- специалисты администрации  – в части разработки  нормативных правовых актов Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, обеспечивающих реализацию программы по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и  кредитных ресурсов;

-  специалисты администрации Приволжского муниципального образования - в части проведения конкурсных процедур на выполнение работ, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством, определения экономического эффекта от реализации программных мероприятий.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Перечень программных мероприятий

Мероприятия по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства приведены в Перечне программных мероприятии по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном образовании Ровенского муниципального района на 2012-2014 годы ( приложение 1 к Программе).

Реализация плана мероприятий предусматривает осуществление мер по оказанию поддержки проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в части финансирования из областного бюджета на условиях софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования и средств внебюджетных источников.

В целях более успешной реализации основных направлений Плана мероприятий и достижения конечных результатов заказчиком Программы предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

При корректировке Плана мероприятий приоритеты отдаются:

- мероприятиям, имеющим утвержденную в установленном порядке проектно- сметную документацию и отвечающим основным целям Программы;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,  снижению уровня потерь тепловой энергии в процессе  производства и  транспортировки, повышению уровня газификации жилищного фонда;

-мероприятиям,  начатым при реализации Плана мероприятий по  модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по Приволжскому муниципальному образованию Ровенского муниципального района в  2011 году;

- мероприятиям, подтвержденным технико- экономическим обоснованием и пояснительной запиской, дающей краткую характеристику объекту, целям и задачам, которые будут достигнуты вводом этого объекта.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на строительство, реконструкцию систем и объектов водоснабжения, строительство объектов газоснабжения и затрат на реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2014 годы.

VI. Система управления Программой

Организационное управление реализации Программы осуществляет глава Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Исполнители мероприятий обеспечивают выполнение Программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляют предложения по корректировке Программы и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.