

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 19/03/2012 №18 с. Приволжское**

**Об обеспечении безопасности людей**

**На водных объектах Приволжского МО.**

В целях подготовки к безопасному пропуску паводковых вод весной 2012 года, в соответствии с Планом обеспечения безопасности людей на водных объектах Саратовской области, утвержденным Заместителем Правительства Саратовской области –Председателем К Ч С и О П Б Стрелюхиным А.М.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию в Приволжском МО по обеспечению безопасного пропуска паводка. (Приложение №1);

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2012 году (приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее постановление. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

**Глава Приволжского МО Г.В. Пучкова**

**Приложение № 1**

**к постановлению № 18**

**от 19.03.2012 г.**

**Должностной и персональный состав паводковой комиссии Приволжского МО.**

Председатель комиссии - глава Приволжского МО- Г.В. Пучкова

Заместитель председателя - замдиректора РЦ «Соль земли» Ю.Ю. Мартыновский (по согласованию)

- Секретарь комиссии - специалист администрации Приволжского МО Ю.А. Гусак-Катрич

Члены комиссии –

-У У П Приволжского МО С.В. Сафонов (по согласованию)

- главный врач Приволжской амбулатории Е.А. Хохлова (по

согласованию)

- депутат районного Собрания Ровенского МР Е.А. Калмаев (по

согласованию)

- директор СОШ с. Приволжское Е.Н. Волобуева (по

согласованию)

- директор ООШ с. Яблоновка Е.В. Саблукова (по

согласованию).

**Приложение № 2**

**к постановлению № 18**

**от 19.03.2012**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В 2012 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Создание комиссий по обеспечению пропуска паводка | до 20.03.2012. | Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Подготовка распорядительных документов | До 20.03.2012 | Глава МО, Амбулатория (по согласованию), учреждения (по согласованию), организации (по согласованию) и предприятия (по согласованию) |
| 3 | Уточнение планов действий (взаимодействий) с органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями и СМИ при угрозе и в ходе затопления | До 21.03.2012. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 4 | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предотвращении их затопления и разрушения. Утверждение разработанных мероприятий на заседании паводковой комиссии Приволжского МО и реализация ее до начала паводка | 19.03.2012. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 5 | Завершение работ по очистке снега водосборных сооружений и канализации, отколке льда у водоприемных сооружений | До 19.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 6 | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водонапорных труб федерального и регионального значения | До 19.03.2012. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 7 | Уточнение наличия плавсредств, других материально технических ресурсов, пригодных для использования предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 22.03.2012. | Глава МО, Амбулатория (по согласованию), учреждения (по согласованию), организации (по согласованию) и предприятия (по согласованию) |
| 8 | Ремонт до наступления паводка всех спасательных транспортных средств, создание мостов, плотин и дамб, аварийных запасов местных строительных материалов | До 22.03.2012. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 9 | Контроль выполнения плана санитарно-гигиенических, противоэпизоодических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения района, попадающих в район затопления | постоянно | Амбулатория (по согласованию) |
| 10 | Укрепление опор линий телеграфных, электрических сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | До 25.03.2012 г. | Глава МО, филиал Приволжских ЭС РСЭ Ровенский цех электрических сетей (по согласованию) |
| 11 | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам, не предназначенных для этих целей | весь период | Глава МО, ГИБДД (по согласованию), учреждения (по согласованию), организации (по согласованию) и предприятия (по согласованию) |
| 12 | Определение и оборудование указательных мест объезда и подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным местам | До 22.03.2012. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 13 | Разработка планов перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц. | До 25.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 14 | Разработка планов привлечения местного населения к выполнению работ, обеспечение безопасности их работ. | До 25.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 15 | Заключение договоров с ФГУ «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» на ведение землеройной техники для охраны водохозяйственных объектов | До 25.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 16 | Подготовка к частному ограничению или прекращению функционирования учебных заведений, других организаций | До 22.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение безопасного для населения и окружающей среды хранения на складах минеральных удобрений и ядохимикатов | До 25.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 18 | Установка временных водомерных постов и организация из работы | До 23.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 19 | Защита систем водоснабжения, разработка плана обеспечения населения и с/х животных питьевой водой | в течении паводка | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 20 | Организация взаимодействия с паводковыми комиссиями соседних МО Ровенского района по вопросам прохождения паводка | До 20.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 21 | Организация в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих на правах личной собственности, а также зданий, имущества, принадлежащего юридическим лицам | До 22.03.2012. | Глава МО, страховая компания (по согласованию) |
| 22 | Назначение ответственных за состояние ГТС, находящихся на территории МО, в т.ч. бесхозных, для организации контроля за из подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 22.03.2012 | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |

**Председатель паводковой**

**комиссии Приволжского МО Г.В. Пучкова**