

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.12.2014 № 28 с. Приволжское

Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт и содержание

дорожно-уличной сети Приволжского

муниципального образования

Ровенского муниципального района на 2015 год»

В целях улучшения состояния дорожной сети, обеспечения благоустройства территории Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, руководствуясь Уставом Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание дорожно-уличной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2015 год» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Приволжского муниципального

образования Ровенского муниципального

района Саратовской области Г.В. Пучкова

Приложение

к постановлению администрации Приволжского

муниципального образования

Ровенского муниципального района Саратовской области

от 22.12.2014 № 28

**Муниципальная**

**программа «Ремонт и содержание**

**дорожной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2015 год»**

**Паспорт**

**муниципальной**

**программы «Ремонт и содержание**

**дорожной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2015 год»**

**Заказчик программы -**Администрация Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района

**Исполнитель программы** Администрация Приволжского МО Ровенского МР

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | -Муниципальная Программа "Ремонт и содержание дорожно-уличной сети Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района на 2015 год" |
| **Цели и задачи Программы** | -Основной целью Программы является содействие экономическому росту Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Достижение данной цели  обеспечивается за счет решения следующих задач:  -содержание и ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;  -сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;  -обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;  -сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП),  -снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. |
| **Важнейшие целевые показатели** | - Обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами;  -обеспечение качественного содержания дорог в черте Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района;  -сокращение числа ДТП, связанных с  дорожными условиями;  -улучшение экологического состояния Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района. |
| **Срок и этапы реализации Программы** | -2015 год, два квартала (второй и третий квартал); |
| **Исполнители подпрограмм и основных мероприятий** | -администрация Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района, подрядные организации, привлекаемые на основе исполнения федерального законодательства |
| **Объемы и источники финансирования** | Из местного бюджета **457,5** тыс. рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | -улучшение технических требований в части технических параметров и безопасности движения  -улучшение обслуживания транспортных направлений;  -сокращение шумового воздействия;  -сокращение количества ДТП. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Текущий контроль осуществляется администрацией Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района. |

**1. Основные цели и задачи Программы,**

**сроки реализации Программы**

Автомобильные дороги Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района в большинстве не отвечают нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие подземных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. При разработке графиков работ по ремонту дорог учитываются заявки владельцев коммуникаций на вскрышные работы.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений окажет существенное воздействие на улучшение инфраструктуры Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в программе. Программа определяет этапы в ремонте и содержании существующей сети дорог, соответствующей задачам социально-экономического развития муниципального образования на предстоящий период на основе накопленного опыта управления дорожным хозяйством, предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры муниципального образования.

Принятие Программы и увеличение объемов работ по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети окажет благоприятное воздействие на все хозяйство Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Главной целью Программы является содействие экономическому росту муниципального образования, а также повышению уровня жизни населения за счет совершенствования дорожной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно отнести следующее:

-сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

-сокращение шумового воздействия;

-удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении дорожных работ, носящих временный или сезонный характер, а также работ по выполнению федеральных и региональных целевых программ социально-экономического развития.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

-содержание и ремонт дорожной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;

-сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

-обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

-сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, Программа позволит:

-улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей дорожной сети;

-повысить безопасность дорожного движения.

Реализация Программы планируется в период на 2015 год.

**2. Система программных мероприятий**

Программой предусматриваются работы по содержанию и ремонту дорог.

Работы по содержанию и ремонту дорог муниципального образования должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Организационные мероприятия программы по ремонту и содержанию дорог включают в себя следующие этапы:

1.Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ. Ответственный исполнитель- Администрация Приволжского МО, сроки реализации- апрель 2015г.

2.Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение сметной стоимости объектов. Ответственный исполнитель- Ответственный исполнитель- Подрядчик (по согласованию), сроки реализации- май 2015г.

3.Конкурсный отбор подрядной организации. Ответственный исполнитель- Администрация Приволжского МО, сроки реализации- июнь 2015г.

4.Заключение договора (контракта) на выполнение работ. Ответственный исполнитель- Администрация Приволжского МО, Подрядчик (по согласованию), сроки реализации- июль –июль 2015г.

Приоритетным направлением Программы является содержание и ремонт дорожной сети и инженерных сооружений.

**3. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

После принятия Программы администрации Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Программа становится обязательным к исполнению документом.

Предложения об изменении положений программы вводятся в действие постановлениями администрации Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

В роли заказчика выступает орган местного самоуправления в соответствии с Федеральным законодательством:

-обеспечение надлежащего содержания, ремонта дорожной сети и обеспечение безопасности движения транспорта в течение года;

-привлечение подрядных организаций на условиях конкурсов.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с другими организациями муниципального образования, обслуживающими объекты инфраструктуры, транспорта, водопроводных, системы отопления и других.

**4. Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы и контроль осуществляет администрация Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Отчет о ходе исполнения Программы представляется в администрацию Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

Отчеты об исполнении Программы утверждаются администрацией Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических**

**результатов реализации Программы**

В соответствии с поставленными целями и задачами в конце года анализируются качественные и количественные результаты выполнения Программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1.Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы до 10% в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкости выполнения дорожных работ);

2.Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий;

3.Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду;

4.Внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

5.Показатели содержания и ремонта дорог.

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный ремонт и содержание дорожной сети будет способствовать развитию инфраструктуры муниципального образования, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни.

**Выделяемые в 2015 г. денежные средства**

**на ремонт и содержание дорог Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МО** | **сумма**  **(тыс. руб.)** | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| **III квартал** | |  |  |
| Приволжское МО | **457,5** | **Местный бюджет** | Администрация Приволжского МО |
| ИТОГО: | **457,5** |  |  |

**Глава приволжского МО Г.В. Пучкова**