АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2011                   №  21                            с. Приволжское

Об образовании паводковой комиссии

Приволжского муниципального образования.

В целях  подготовки к безопасному пропуску паводковых вод весной 2011 года и в соответствии рекомендациями заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности жизни людей на водных объектах при Правительстве Саратовской области № 5 от 10 февраля 2011 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать паводковую комиссию Приволжского муниципального образования по обеспечению безопасного пропуска паводка.

2. Утвердить должностной состав паводковой комиссии Приволжского муниципального образования по обеспечению безопасного пропуска паводка, приложение №1

3..  Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2011 году, приложение № 2.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий всех форм собственности создать аналогичные комиссии.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района № 5 от 12 января 2010 года.

6  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

7. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Приволжского муниципального

образования Ровенского муниципального

района Саратовской области					П.Ф. Аверьянов

Приложение № 1

к постановлению администрации Приволжского МО № 21

от 04 марта  2011 года

Должностной и персональный состав

паводковой комиссии Приволжского муниципального образования

Председатель комиссии - глава Приволжского МО- П.Ф. Аверьянов

Заместитель председателя - директор РЦ «Соль земли» А.А. Барашков (по согласованию)

- Секретарь комиссии - специалист администрации Приволжского МО   Е.Н. Семенищева

Члены комиссии –

-участковый инспектор А.П. Деревцов (по согласованию)

- главный врач Приволжской амбулатории   Е.А. Хохлова (по

согласованию)

- депутат Совета Приволжского МО  Е.А. Калмаев (по

согласованию)

- директор СОШ с. Приволжское   Е.Н. Волобуева (по

согласованию)

- директор ООШ с. Яблоновка   Е.В. Саблукова (по

согласованию)

- директор ГС(К) школы-интерната VIII вида Дермелева О.Н. (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению администрации Приволжского МО № 21

от 04 марта  2011 года

План

мероприятий по обеспечению  пропуска

паводковых вод в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание комиссий по обеспечению пропуска паводка | до 05.03 | руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2. | Подготовка документов (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, проведения санитарно- эпидемиологических мероприятий и т.д.) | 14.03 | руководители предприятий, учреждений и организаций ( по согласованию), |
| 3. | Уточнение планов действий (взаимодействия) с органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями и СМИ при угрозе и в ходе затопления | 05.03 | Глава МО |
| 4. | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предотвращении. их от затопления и разрушения. Утверждение разработанных мероприятий на заседании районной паводковой комиссии и реализация ее до начала паводка | 05.03 | Глава МО, Паводковая комиссия (по согласованию) |
| 5. | Завершение работ по очистке от снега водосборных сооружений и канализации, отколке льда у водоприемных сооружений | 10.03 | Глава МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб | 10.03 | Глава МО( по согласованию), Ровенский дорожный участок (по согласованию). |
| 7. | Уточнение наличия плавсредств, других материально- технических ресурсов, пригодных для использования при осуществления предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | 10.03 | Глава МО, руководители предприятий, учреждений и организаций( по согласованию) |
| 8. | Ремонт до наступления паводка всех спасательных транспортных средств, создание мостов, плотин и дамб, аварийных запасов местных строительных материалов | 10.03 | Глава МО, ФГУ«Мелиоводхоз» ( по согласованию), Ровенский дорожный участок (по согласованию). |
| 9. | Контроль выполнения плана санитарно-гигиенических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения района, попадающих в район затопления | постоянно | Приволжская врачебная амбулатория (по согласованию) |
| 10. | Укрепление опор линий телеграфных, электрических сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | 10.03 | Глава МО, Ровенский ГЭС «Облкоммунэнерго» (по согласованию), филиал Приволжских ЭС РСЭ (по согласованию), ОМО «Волга- Телеком»(по согласованию) |
| 11. | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам, не предназначенных для этих целей | весь период | Глава МО, ГИБДД (по согласованию), руководители предприятий, учреждений и организаций (по согласованию) |
| 12. | Определение и оборудование указательных мест объезда и подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дорог | 10.03 | Глава МО |
| 13. | Защита магистральных нефте- и газопроводов в местах и переходах через водные преграды, Подготовка боковых заграждений, Защита газопроводов, по гидротехническим сооружениям, По согласованию с главами МО определение мест и планирование строительства на случай разрывов нефтепроводов, прудов-уловителей на водопотоках, по которым нефть может попасть в реки и крупные водохранилища, планирование сил и средств для их строительства | 10.03 | ОАО «Саратовнефтегаз» НГСП-22(по согласованию), Ровенский участок филиал треста «Энгельсмежрайгаз» ОАО «Саратовоблгаз» (по согласованию) |
| 14. | Разработка планов перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц | 10.03 | Глава МО |
| 15. | Разработка планов привлечения местного населения к выполнению работ, обеспечение безопасности их работ | 10.03 | Глава МО |
| 16. | Заключение договоров с ФГУ «Саратовмелиоводхоз» на введение землеройной техники для охраны водохозяйственных объектов. | 11.03 | Глава МО |
| 17. | Принятие мер по предупреждению затопления стационарных электрофицированных насосных станций, плавающих насосных станций, оросительных систем | 10.03 | ФГУ «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 18. | Подготовка к частному ограничению или прекращению функционирования учебных заведений, других организаций | 14.03 | Глава МО |
| 19. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | 07.03 | Глава МО, руководители предприятий, организация( по согласованию) |
| 20. | Обеспечение безопасного для населения и окружающей среды хранения на складах минеральных удобрений и ядохимикатов | 14.03 | Глава МО |
| 21. | Установка временных водомерных постов и организация их работы | в течении паводка | Главы МО( по согласованию) |
| 22. | Защита систем водоснабжения, разработка плана обеспечения населения с/х животных питьевой водой | в течении паводка | Глава МО, паводковая комиссия (по согласованию) |
| 23. | Заслушивание отчетов администраций муниципальных образований о выполнении мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | в течении паводка | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению ПБ и безопасности жизни людей на водных объектах (по согласованию) |
| 24. | Организация взаимодействия с паводковыми комиссиями соседних МО Ровенском районе по вопросу прохождения паводка | 05.03 | Глава МО |
| 25. | Организация в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих на правах личной собственности, а также зданий, имущества, принадлежащего юридическим лицам | 10.03 | Страховая компания «Росгосстрах»(по согласованию), Главы МО |
| 29. | Назначение ответственных за состояние ГТС, находящихся на территории МО, в т.ч. бесхозяйных, для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | 10.03 | Глава МО |