

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.04.2013 № 24 с. Приволжское

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

на территории Приволжского МО

Ровенского МР Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»:

1.Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (приложение).

2.Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте администрации Приволжского МО. Обнародовать настоящее постановление. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

Глава администрации

Приволжского МО Г.В. Пучкова

«Утверждаю»

Глава Администрации Ровенского

муниципального района

А.В. Стрельников

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013

График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Приволжского муниципального образования

Ровенского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| 1 | Принять решение о разработке схем и изыскать источник финансирования | Не позднее 25 апреля 2013г. | Глава Приволжского МО- Пучкова Г.В. |
| 2 | Выбрать разработчика схем или создать рабочую группу | Не позднее 25 апреля 2013г. | Глава Приволжского МО- Пучкова Г.В. |
| 3 | Заключить договор с организацией по разработке схем | Не позднее 01 июня 2013г. | Глава Приволжского МО- Пучкова Г.В. |
| 4 | Разместить на официальном сайте priv.rovnoe.sarmo.ru уведомление о начале разработки схемы, информацию о порядке представлений сведений заказчику, информацию об организации, приступившей к разработке схемы | Не позднее 3-х дней с даты начала разработки схем (поступления уведомления в администрацию)  До 04 июня 2013г. | Специалист Гусак-Катрич Ю.А. |
| 5 | Разослать запросы и собрать необходимую информацию или представить разработчикам схем по их запросам необходимую информацию | В течении 14 календарных дней с даты получения запроса | Глава Приволжского МО- Пучкова Г.В. |
| 6 | Разработать схемы | До 30 октября 2013г. | Рабочая группа по разработке схем |
| 7 | Сдача проектов схем | Через 1 рабочий день после завершения разработки  До 01 ноября 2013г. | Глава Приволжского МО- Пучкова Г.В. |
| 8 | Принять решение администрации МО об утверждении схем | В течении 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний, или с даты сдачи проекта , если публичные слушания не требуются) | Глава Приволжского МО- Пучкова Г.В. |
| 9 | Разместить схемы на официальном сайте priv.rovnoe.sarmo.ru (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели) | В течении 15 дней с даты утверждения схем | Специалист Гусак-Катрич Ю.А. |

Глава администрации Приволжского МО

Ровенского МР Г.В. Пучкова

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Ровенского Министр строительства и жилищно-

муниципального района коммунального хозяйства области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Стрельников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Тепин

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

График утверждения администрацией Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области схем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование поселения | Сроки утверждения схем | Ответственный |
| 1 | Приволжское МО | До 30 октября 2013г. | Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. |

Заместитель главы администрации Ровенского

муниципального района Г.Н. Панфилов