# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2025г.				№ 11				    с. Приволжское

О мероприятиях  по подготовке

и пропуску паводковых вод

на территории Приволжского

муниципального образования в 2025году

В целях обеспечения организационного пропуска паводковых вод на территории Приволжского муниципального образования весной 2025года,             в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация Приволжского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать и утвердить состав паводковой комиссии по подготовке к                         безаварийному пропуску паводковых вод на территории Приволжского муниципального образования (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2025 году на территории Приволжского муниципального образования (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям социальной сферы, организаций и                        предприятий всех форм собственности принять все меры по безопасному передвижению детей и технических средств во время весенней распутицы.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с решением Совета МО от 24.10.2005г. №7.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  обнародования.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Приволжского

муниципального образования					И.А.Зотова

Приложение № 1

к постановлению № 11

от 26.02.2025г.

ДОЛЖНОСТНОЙ  СОСТАВ

паводковой комиссии

на территории Приволжского муниципального образования

Председатель комиссии- Зотова И.А..- глава Приволжского МО

Члены комиссии :

Заместитель председателя – Г.В. Яровкин  председатель СНТ «Приволжское»  (по согласованию)

- Секретарь комиссии - специалист администрации Приволжского МО   Яфарова Н.В.

Члены комиссии –

-УУП Приволжского МО  С.С. Ильзоркин (по согласованию)

- депутат Совета Приволжского МО -   В.А. Журавлев  (по

согласованию)

- директор МБОУ СОШ с. Приволжское   Е.Н. Волобуева (по

согласованию)

- директор ООШ с. Яблоновка   А.В. Коршак  (по

согласованию).

Приложение № 2

к постановлению № 11

от 26.02.2025г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссий по обеспечению пропуска паводка | до 28.02.2025г. | Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Подготовка распорядительных документов | До 28.02.2025г. | Глава МО, руководители учреждений, организаций и предприятий (по согласованию) |
| 3 | Уточнение планов действий (взаимодействий) с органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями и СМИ при угрозе и в ходе затопления | До 28.02.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 4 | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предотвращении их затопления и разрушения. Утверждение разработанных мероприятий на заседании паводковой комиссии Приволжского МО и реализация ее до начала паводка | До 05.03.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 5 | Завершение работ по очистке снега водосборных сооружений и канализации, отколке льда у водоприемных сооружений | До 15.03.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 6 | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водонапорных труб федерального и регионального значения | До 15.03.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 7 | Уточнение наличия плавсредств, других материально технических ресурсов, пригодных для использования предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 15.03.2025г. | Глава МО, руководители учреждений, организаций и предприятий (по согласованию) |
| 8 | Укрепление опор линий телеграфных, электрических сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | До 15.03.2025г. | Глава МО, филиал Приволжских ЭС РСЭ Ровенский цех электрических сетей (по согласованию) |
| 9 | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам, не предназначенных для этих целей | весь период | Глава МО, руководители учреждений, организаций и предприятий (по согласованию) |
| 10 | Определение и оборудование указательных мест объезда и подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным местам | До 15.03.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 11 | Разработка планов перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц. | До 15.03.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 12 | Осуществление мероприятий по привлечения местного населения к выполнению работ, обеспечение безопасности их работ. | На период паводка | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 13 | Заключение договоров с ИП, КФХ на ведение землеройной техники для охраны водохозяйственных объектов | До 15.03.2025г | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 14 | Защита систем водоснабжения, разработка плана обеспечения населения и с/х животных питьевой водой | в течении паводка | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 15 | Назначение ответственных за состояние ГТС, находящихся на территории МО, в т.ч. бесхозных, для организации контроля за из подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 05.03.2025г. | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |
| 16 | Установка временных водомерных постов и организация их работы | На период паводка | Глава МО, члены комиссии (по согласованию) |

Председатель паводковой

комиссии Приволжского                                                     И.А.Зотова